## Slide 1: Actualización para el Sitio del Relleno Sanitario de Pasco
Favor de comunicarse con Gregory Bohn
para obtener información en español al
tel. 509/454-4174 o por email
gregory.bohn@ecy.wa.gov
Presentación para el Pasco City Council
del 14 de julio, 2014

## Slide 2
Ubicación del Sitio
Calle Dietrich cerca del cruce de la Calle Kahlotus con la carretera U.S. 12

## Slide 3
Visión Geográfica

## Slide 4
Temas para Actualización
  Incendio subterráneo del área relleno de fardos
  Actividades de limpieza del estado
  (del 2011 hasta el presente)
  Pasos correctivos finales de limpieza por delante

## Slide 5
Incendio Subterráneo del Área Relleno de Fardos

## Slide 6
Incendio Subterráneo del Área Relleno de Fardos
  Identificado en los últimos días de noviembre, 2013
  Acciones inmediatas tomados por Ecología, las entidades posiblemente responsables (PLPs, por sus siglas en inglés) y la gestión local de emergencias:
      Evaluar las condiciones en el área del incendio
      Proteger el público de daños potenciales
      Iniciar el planeo de supresión de incendios
      Mejorar el cubierto de suelo existente
      Modificar las actividades correctivas cercanas
  Información y educación dirigidas a la comunidad: tarjetas postales, boletines de prensa, reuniones con los residentes locales

## Slide 7
Incendio Subterráneo del Área
Relleno de Fardos
¿Que sabemos?
Tomaño Profundidad Temperatura
Tipos de desechos que estan quemando
Acciones para apagar el incendio

## Slide 8
Inyección del Liquido de Dióxido de Carbono del 26 y 27 de junio, 2014

## Slide 9
Incendio Subterráneo del Área
Relleno de Fardos
Los próximos pasos
  Inyecciones adicionales de CO2
  Monitoreo de temperaturas subterráneas
  Apago total del incendio [opciones]
  Prevenir incendios futuros

## Slide 10
Acciones Correctivas del Sitio
(del 2010 hasta el presente)
  Zona A – depósito de tambores
    Sistema de extracción de vapores del suelo (SVE, por sus siglas en inglés) mejorado, instalado en el 2010/2011
    Captura de contaminantes mejorada
    Planificación en marcha para un sistema nuevo de tratamiento de vapores

## Slide 11
Zona A
Mejoras al Sistema SVE

## Slide 12
Mejoramiento del sistema SVE

## Slide 13
Zona B – Depósito de Desechos de Herbicida
  Tambores desechados fuera del sitio en el 2002
  Excavaron la contaminación de suelos localizada
  Construyeron nuevos sistemas de cubiertos de capas múltiples
  Modificaron el limite de la propiedad

## Slide 14
Zona B – RCRA C
Sistema de Capa (el junio de 2013)
La Capa Nueva de la Zona B es de aprox. 1 acre en tamaño

## Slide 15
Relleno Sanitario de Desechos Sólidos Municipales (MSW, por sus siglas en inglés) y Acciones Correctivas, Unidad de Llameo
  Sistema de capa, red de pozos para extracción de gases y unidad de llameo para quemar los gases a alta temperatura
  Recubrimiento de gases del relleno sanitario en marcha
  Modificaciones del llameo para aumentar el funcionamiento
  Tratamiento de llameo para gases del relleno sanitario y vapores SVE de la Zona A

## Slide 16
Pozo de extracción de gases
Sistema de Control de Gases del Relleno Sanitario MSW

## Slide 17
El unidad de llameo quema los gases del relleno sanitario y los vapores de la Zona A del SVE
Relleno Sanitario de MSW y Unidad de Llameo

## Slide 18
Mejoramiento en el Penacho del Agua Subterránea
La calidad del agua subterránea está mejorando, y el penacho está disminuyendo debido a las acciones de la limpieza.
2014

## Slide 19
Los Pasos Restantes
de la Limpieza
Estudio de Factibilidad Enfocado (en marcha)
Borrador del Plan de Acción de Limpieza (dCAP, por sus siglas en inglés)
Involucramiento y evaluación por el público
Ecología seleccione la opción de limpieza preferida
Negociar nuevos ordenes con los PLPs
Diseñar e implementar la acción correctiva final

## Slide 20
Contactos para el Proyecto
WA Department of Ecology
Chuck Gruenenfelder, Cleanup Project Manager
4601 N. Monroe
Spokane, WA 99205-1295
509/329-3439
Charles.gruenenfelder@ecy.wa.gov

## Slide 21
Contactos para el Proyecto
Pasco Landfill PLPs
Barbara Smith Harris & Smith Public Affairs
P.O. Box 1478
Mercer Island, WA 98040
206/343-0250
barbara@harrisandsmith.com

## Slide 22
¿Preguntas?
Favor de comunicarse con Gregory Bohn
para obtener información en español al
tel. 509/454-4174 o por email
gregory.bohn@ecy.wa.gov
Gracias